ARCHITECTURE ACCEPTANCE

Windows 7 Coding Agent
架构验收对比报告

对照《CODING AGENT 架构评审标准 V1.0》 · 当前整合工作树证据化复核

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 验收对象 | codex/integrated-robustness 当前未提交工作树快照 |
| 验收基准 | codex_agent_architecture_review_standard_v1.0.docx（基准日期 2026-07-30） |
| 复核日期 | 2026-07-30 |
| 证据边界 | 源码、任务书、当前现代开发机测试；不含 Win7 SP1 x64 实机、SPIKE_01~04 或企业 E7 |

最终结论  组件级开发基线“有条件通过”；当前整合 Harness“验收不通过”；Win7 生产交付“BLOCKED / NOT READY”。按标准 M01~M14 重新归一化得分 29/100（M15/M16 按范围标记 N/A）。

| 验证层 | 结果 | 证据 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整合模块测试 | 通过 | 7 模块 lint/build/test 全通过，685 tests passed | 仅现代 macOS |
| Phase 1 | 通过但文档不一致 | 当前实际 20 passed；文档写 22 或 20+2 | 非 CPython 3.8/Win7 |
| Phase 2 legacy | 通过 | 独立分支 81 passed | 未集成当前 Node 产品 |
| Win7 / SPIKE / E7 | 未验收 | 没有目标机和精确运行时证据 | 硬门槛 |

# 1. 结论先行

当前项目已经形成较清晰的 Gateway、Workspace、State、Core、Runner、Git Adapter、Shell 横向模块，并且现代开发机的 685 项测试证明这些模块的局部契约具有可重复性。但标准评审关注的是一个可恢复、可审计、可长期运行的 Harness，而不是模块数量。当前分支尚不能从用户请求走通到模型、工具、审批、受控执行、持久事件、验证门禁和最终证据，因此不能作为可用 Coding Agent 验收通过。

关键判断  评分比标准文档第 9 章的旧预评估（约 59/100）更低，原因不是代码“倒退”，而是本次严格以当前整合分支的可运行闭环计分；Phase 2 的 81 项只读 Loop 证据位于独立冻结分支，只能作为可迁移合同，不能替当前 Node 产品获得 M04/M12 分数。

| 验收层级 | 结论 | 依据 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组件级开发基线 | 有条件通过 | 685 项模块测试通过；存在可复用的安全和数据契约。 | 不得等同产品可用 |
| 当前整合 Harness | 不通过 | 无纵向 Agent Loop、Verification Gate、持久 Thread 和可运行客户端。 | P0 缺口 |
| Win7 兼容验收 | BLOCKED | SPIKE_01~04、E1/E2/E5/E7 与精确工件均未执行。 | 禁止宣称完成 |
| 生产交付 | NOT READY | 真实 Runner、安装包、升级链、秘密治理、Trace/Eval 未形成。 | 禁止部署 |

# 2. 验收范围、口径与证据规则

## 2.1 验收对象

主验收对象是 codex/integrated-robustness 的当前工作树快照。当前工作区包含大量未提交修改，因此本报告是“快照验收”，不是对某个不可变提交或发布工件的签署。Phase 1 源码在当前分支，Phase 2 只读 Agent 位于 phase/02-readonly-agent 独立分支；后者仅作为合同和历史证据引用。

## 2.2 评分口径

采用标准 V1.0 的 0~4 成熟度和模块权重。M15 Extensions、M16 Multi-Agent 当前明确后置，按标准允许标记 N/A，其余 M01~M14 权重合计 95 后重新归一化。只有当前分支中可定位、可运行、可测试的集成能力计分；文档宣称、类名存在、独立分支能力或现代机测试都不能替代 Win7 生产证据。

## 2.3 证据等级

| 等级 | 类型 | 使用规则 |
| --- | --- | --- |
| A | 当前复跑 | 当前工作树的 lint/build/test 或受控行为测试，证据最强。 |
| B | 源码定位 | 可定位接口、强制路径和失败语义，但未必已端到端运行。 |
| C | 独立分支/文档 | 可作为迁移合同或计划，不能替当前分支能力计分。 |
| D | 未验证声明 | Win7、企业网络、原生运行时或安装交付未执行，一律不作为通过。 |

# 3. M01~M16 模块评分对比

加权得分 29/100  整体处于 L1 演示到 L2 原型之间。M05、M09、M10、M11 有较完整的模块原型；M04 纵向 Loop、M06 Context 和 M12 Verification 是决定性短板。

| 模块 | 权重 | 得分 | 当前证据 | 未满足标准 | 根因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 Client / UI Adapter | 2 | 1/4 L1 演示 | Phase 1 Probe CLI 有退出码和 RESULT；Shell 已定义版本化 IPC 消息。 | 当前分支没有 Electron main/preload/renderer、窗口入口、Diff/审批/诊断 UI，也无断线重连。 | Agent 设计/实现未完成 |
| M02 App Server / External Protocol | 5 | 1/4 L1 演示 | IPC envelope 固定为 1.0.0；Gateway 模型协议具备版本协商、流式与错误码。 | 没有 initialize、Thread/Turn 命令路由、事件订阅、双向审批暂停和兼容层；Gateway 不是 App Server。 | Agent 设计/纵向整合缺失 |
| M03 Thread / Session Manager | 6 | 1/4 L1 演示 | Core 有内存 Session Context；State 可注册 Session 并按事件回放。 | 没有持久 Thread create/resume/fork/archive、活动 Run 句柄、重启恢复、并发写序和 INTERRUPTED 恢复。 | Agent 设计/持久化未完成 |
| M04 Agent Runtime / Loop | 10 | 1/4 L1 演示 | Core 有状态机、Policy、Capability Broker、并发控制；Phase 2 独立分支的只读 Loop 有 81 项测试。 | 当前整合分支没有 Gateway→Context→Tool→Policy→Workspace/Runner→State→Verify 的可运行循环；Phase 2 证据未集成。 | Agent 核心设计/集成缺口 |
| M05 Model Provider Gateway | 6 | 2/4 L2 原型 | 真实 Node HTTPS transport、Mock 注入、流式 SSE、有界重试、幂等键、TLS fail-closed；199 项测试通过。 | 当前分支无 Replay Provider；企业 PAC/HTTPS 代理/CA、真实流取消和 Win7 TLS 仍未实证；嵌套 tool_calls schema 不完整。 | 部分设计缺口 + 环境证据缺失 |
| M06 Prompt / Context Manager | 8 | 0/4 L0 缺失 | 现有 AgentContext 只聚合 session/task/state/token，不等于模型上下文编排。 | 无规则发现与作用域、ContextManifest、总 Token/文件/工具预算、截断标记、压缩、摘要或检查点。 | Agent 设计缺失；与 Win7 无关 |
| M07 Tool Registry & ACI | 8 | 1/4 L1 演示 | Policy 有工具白名单，terminal.exec 有局部参数校验，IPC 使用 Ajv schema。 | 无统一 ToolSpec/Registry、工具版本、权限/副作用/超时/输出上限声明及所有工具参数 schema；注册、校验、执行未形成契约层。 | Agent 设计缺失；与 Win7 无关 |
| M08 Execution Engine / Process | 8 | 1/4 L1 演示 | IRunner 契约、MockRunner、UnavailableRunner 和 containment probe 均 fail-closed。 | 真实 Runner 不可用；GitAdapter 仍直接 child_process.spawn，仅终止直接进程，绕过统一 Runner/containment/cancel。 | Win7 约束触发阻断；Git 绕过属于设计问题 |

| 模块 | 权重 | 得分 | 当前证据 | 未满足标准 | 根因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M09 Workspace & Artifact Manager | 5 | 2/4 L2 原型 | 编码检测、Plan/Apply、base hash、Shadow、Diff、原子替换与回滚；37 项测试通过。 | applyPlan 不接收 workspaceRoot，也未调用 validatePath；Win7 junction 检测仍为始终 false 的 stub；回滚/清理错误被 best-effort 静默忽略。 | Agent 安全设计/集成问题；Win7 API 仅解释 junction 实现方式 |
| M10 Policy, Approval & Sandbox | 10 | 2/4 L2 原型 | 工具白名单、Capability Token、CSP、出站白名单、审批/预览 hash schema、真实 Runner 缺失时拒绝。 | 审批 hash 只存在于 DTO，Core 未建立 approval record，Apply 前未重校验；无 OS 强沙箱；Git 执行路径绕过 containment。 | 强沙箱受 Win7 限制；端到端强制缺口属于设计问题 |
| M11 State / Event Store / Replay | 10 | 2/4 L2 原型 | 版本化事件 schema、原子 appendBatch、容量/字节预算、backlog、审计导出与状态 Replay；200 项测试通过。 | Event 无 sequence/run_id/thread_id；重复 event_id 被拒而非幂等；Store 仅内存，无 SQLite、快照、迁移、断电恢复；Replay 不严格校验模型请求/工具输入顺序。 | Agent 数据模型/持久化设计未完成 |
| M12 Verification & Completion Gate | 8 | 0/4 L0 缺失 | 根级测试脚本可验证模块；Phase 2 独立分支有只读 Verification 证据。 | 当前 Runtime 可由 execution_complete 直接进入 COMPLETED；无运行时验证计划、Diff 检查、EvidenceBundle、失败回送与完成裁决。 | Agent 核心设计缺失；与 Win7 无关 |
| M13 Observability, Trace & Eval | 5 | 1/4 L1 演示 | 结构化 State 事件、审计汇总、Gateway 脱敏、IPC 错误诊断；现代开发机测试可重复。 | 无统一 correlation/trace bundle、模型→工具→命令→文件因果链、固定任务集、版本指标或隐私分级导出。 | Agent 治理设计未完成 |
| M14 Configuration, Auth & Secrets | 4 | 1/4 L1 演示 | TLS config、InMemoryCredentialStore、日志脱敏、Settings IPC、Updater 配置存在。 | 无默认/用户/项目/CLI 分层、来源追踪、统一 schema、DPAPI/SecretHandle、代理凭据生命周期和离线/在线模式治理。 | Agent 产品设计未完成；DPAPI 需 Win7 实机验证 |
| M15 Extensions | 3 | N/A N/A | 当前阶段明确不引入 Skills/MCP/Plugins。 | 非本阶段阻塞；应在单 Agent 达 L3 后再设计。 | 范围后置（合理） |
| M16 Multi-Agent Orchestrator | 2 | N/A N/A | 当前项目没有多 Agent。 | 标准允许 N/A；现阶段引入会放大状态、写冲突和预算问题。 | 范围后置（合理） |

# 4. 标准核心检查表 C01~C20

下表按标准第 8.2 节逐项复核。分数用于说明证据成熟度，不替代模块权重；C20 依标准标记 N/A。

| 编号 | 检查项 | 得分 | 结论 | 证据/缺口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | 一个 Run 只有一个终态，异常路径都写终态事件 | 1/4 | 部分满足 | 状态机有终态和非法迁移测试，但状态转移未与 EventStore 原子绑定，异常路径不保证落事件。 |
| C02 | Thread 创建/恢复，重启后历史可重建 | 1/4 | 部分满足 | 只有内存 Session 与回放；无持久 Thread 元数据和进程重启恢复。 |
| C03 | 事件 schema、sequence、event_id、version | 2/4 | 部分满足 | 有 id 和 schemaVersion；缺 sequence、run_id/thread_id 及迁移证据。 |
| C04 | Replay 校验请求内容、顺序、耗尽和工具输入 | 1/4 | 部分满足 | 当前 State Replay 只归约状态；Phase 2 独立分支有 request fingerprint，但未进入整合线。 |
| C05 | Provider 与 Runtime 解耦，真实/Mock/Replay | 2/4 | 部分满足 | 真实 Node HTTPS 与 Mock 注入成立；当前分支缺 Replay Provider。 |
| C06 | 上下文总预算、规则作用域、截断和压缩 | 0/4 | 不满足 | 无 ContextManifest、预算编排、压缩或规则作用域实现。 |
| C07 | 未知工具和非法参数 fail-closed | 2/4 | 部分满足 | 未知工具由 Policy 拒绝；仅 terminal.exec 有局部强校验，其他工具没有统一 schema。 |
| C08 | 工具声明权限、超时、输出上限、副作用 | 1/4 | 部分满足 | 信息散落于 Policy/Runner/Git；无统一 ToolSpec。 |
| C09 | Timeout/Cancel 终止进程树且只收敛一次 | 0/4 | 不满足 | 真实 Runner 不可用；Git 仅 kill 直接进程且无统一取消传播。 |
| C10 | 路径防穿越、原子写、Diff 可追踪 | 1/4 | 部分满足 | 能力分别存在，但 applyPlan 不执行 workspace boundary；junction 为 stub。 |
| C11 | Policy/Approval/Sandbox 分层且失败闭合 | 1/4 | 部分满足 | 通用 Runner fail-closed 正确；无强沙箱，审批未端到端，Git 绕过。 |
| C12 | 审批绑定动作摘要，动作变化重批 | 1/4 | 部分满足 | Schema 含 hash/base，但没有记录和 Apply-time revalidation。 |
| C13 | 完成由 Verification Gate 决定 | 0/4 | 不满足 | 当前无 Verification Engine；状态机可直接 execution_complete。 |
| C14 | 测试/编译/Diff/验收形成 EvidenceBundle | 0/4 | 不满足 | 无统一 EvidenceBundle 和机器可读 CompletionDecision。 |
| C15 | CLI/API 稳定退出码和机器可读输出 | 1/4 | 部分满足 | Phase 1 Probe 具备；Phase 3–7 整合产品没有可运行 CLI/App Server。 |
| C16 | 客户端断开后重连并补齐事件 | 0/4 | 不满足 | 无 UI、Thread Store 和事件订阅补齐。 |
| C17 | 配置分层、来源追踪、秘密不进事件/日志 | 1/4 | 部分满足 | 有局部脱敏与内存凭据；无分层配置和 SecretHandle。 |
| C18 | Trace 关联模型、工具、命令、文件变化 | 1/4 | 部分满足 | 事件类型存在但缺 sequence/correlation，无法重建完整因果链。 |
| C19 | 固定回归任务集和版本指标对比 | 1/4 | 部分满足 | 有 685 个模块测试，但无 Coding Agent Eval 数据集和基线指标报告。 |
| C20 | 多 Agent 在单 Agent 稳定后引入 | N/A | 后置 | N/A；当前未引入，符合后置原则。 |

# 5. 未实现功能根因：Win7 限制还是 Agent 设计问题

根因不能只分成“能做/不能做”。本报告使用四类：Win7/EOL 硬约束、Agent 设计缺口、阶段/证据未完成、混合原因。其中平台限制只决定实现方式和风险接受，不应被用来解释与操作系统无关的 Harness 职责缺失。

| 根因类型 | 事实 | 验收判定 |
| --- | --- | --- |
| 确属 Win7/EOL 硬约束 | ConPTY 不存在；Job Object 嵌套能力弱；现代 Chromium/Electron/Node/Git 无受支持版本；根证书、TLS 1.2、SHA-2 补丁和老显卡驱动存在系统性风险。 | 必须通过原生 helper、fail-closed、远程执行、网络分段、工件锁定和实机证据应对；其中 EOL 风险只能接受/隔离，不能被“修复”。 |
| 不是 Win7 导致的 Agent 设计缺口 | Thread/Run 持久化、事件 sequence/idempotency、Context 预算、ToolSpec、严格 Replay、Verification Gate、EvidenceBundle、App Server、UI、Trace/Eval、配置与秘密管理。 | 这些能力在任何操作系统上都需要实现；不得用 Win7 兼容性解释缺失。 |
| 阶段或证据未完成 | SPIKE_01~04、企业 E7、Win7 E1/E2/E5、安装包/升级/回滚和端到端场景尚未执行。 | 这是项目门禁或环境可用性问题，不等于平台“不可能”；在证据完成前状态只能是 PROVISIONAL/BLOCKED。 |
| 混合原因 | 真实 Runner 因 Win7 隔离能力受限而被正确阻断，但 GitAdapter 又绕过 Runner；Junction 需 Win32 API，但 Apply 未调用边界校验；DPAPI 需实机，但秘密管理整体也未设计。 | 平台限制解释“实现方式”，不能解释绕过统一边界或缺少端到端强制。 |

最重要的归因  真实 Runner 被阻断本身是正确的 fail-closed 设计；GitAdapter 直接 spawn 绕过该阻断则是 Agent 设计错误。同理，Win7 Junction 需要 Win32 API 是平台事实，但 Apply 没有调用任何边界校验是架构集成缺口。

# 6. 关键缺口与整改优先级

| ID | 缺口 | 根因 | 影响 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 纵向 Agent Loop 不存在 | 设计问题 | 模块测试通过但无法完成一次真实任务。 | 建立 Mock/Replay 驱动的最小纵向切片并做 E2E。 |
| P0-02 | Verification Gate / EvidenceBundle 缺失 | 设计问题 | 模型/状态机可在无外部证据时进入完成。 | 把测试、Diff、策略、资源和验收统一为 CompletionDecision。 |
| P0-03 | GitAdapter 直接 spawn 绕过 Runner | 设计/安全问题 | 违反统一进程生命周期边界；超时只杀直接进程，不能证明 C08/C20。 | 在 SPIKE_02 前禁用真实 Git 执行；之后仅经受控 Runner/专用 helper。 |
| P0-04 | Workspace 边界未在 Apply 强制 | 设计/安全问题 | 独立 validatePath 不构成安全边界；junction stub 使 Win7 逃逸风险未关闭。 | 让 plan/apply 接收 workspaceRoot，并在写前后真实路径层校验。 |
| P0-05 | 审批摘要未端到端绑定 | 设计问题 | DTO 有 hash，但 Core/Apply 不消费，批准后内容变化仍缺强制重批。 | 持久化 ApprovalRecord，执行时核对 plan/preview/base/targets。 |
| P0-06 | Thread/事件不可持久恢复 | 设计问题 | 无 sequence、幂等追加、快照和 SQLite，崩溃后不能可靠恢复。 | 完成 SPIKE_04 后实现持久 Store、迁移、顺序与恢复测试。 |
| P1-01 | Context Manager 与 ToolSpec 缺失 | 设计问题 | 弱模型下容易重复探索、耗尽预算，工具风险与参数不统一。 | 优先实现 ContextManifest、总预算、截断/压缩与版本化 ToolSpec。 |
| P1-02 | 桌面 UI / App Server 缺失 | 设计/实现未完成 | 用户无法提交任务、查看 Diff、审批、取消、重连和导出诊断。 | 实现最小 main/preload/renderer 和轻量事件协议。 |
| ENV-01 | 真实 containment / PTY 未验证 | Win7 硬限制 + 阶段阻断 | Win7 无 ConPTY，Job Object 存在嵌套限制；不能安全执行任意命令。 | 完成 SPIKE_02；若 No-Go，保持拒绝或把执行远程化。 |
| ENV-02 | Electron/Node/Git/Chromium EOL | Win7 固有风险 | 无法通过应用代码恢复厂商安全支持。 | 锁定工件/SBOM，网络分段，只加载可信本地 UI，并设退役窗口。 |
| ENV-03 | TLS/代理/CA 与 Win7 补丁未实证 | 环境/证据问题 | 现代机通过不代表 Win7 企业网络可连接。 | 在 E7 与 Win7 实机对精确运行时执行真实握手和代理矩阵。 |
| EVD-01 | SPIKE_01~04 与 Win7 E1/E2/E5 缺失 | 阶段/证据问题 | 不能宣称 Win7 兼容、可安装或可交付。 | 保存带环境指纹、工件哈希和结果的实机证据。 |
| EVD-02 | Phase 1 测试数文档不一致 | 证据治理问题 | 任务书写 22，当前实际收集并通过 20；会削弱验收可信度。 | 修正文档并让验证脚本输出/归档真实 collected count。 |

# 7. 重点技术发现

## 7.1 Git 执行边界与项目约束冲突

src/git-adapter/src/adapter.ts 直接导入 child_process.spawn。虽然使用 shell:false、命令白名单和配置隔离，但超时只对直接 child 发送 SIGTERM/SIGKILL，且没有接入 IRunner、Job Object、取消令牌或整棵进程树终止。这与 AGENTS.md C08/C20 以及“SPIKE_02 前真实 Runner fail-closed”的产品边界不一致。

## 7.2 Workspace 安全能力没有成为强制路径

src/workspace/src/safety.ts 的 validatePath 与 applyPlan 分离；applyPlan 只接收 WritePlan，对任意绝对路径执行备份和写入。isJunction 仍固定返回 false。此外 apply/atomic 的回滚和清理异常被 best-effort 忽略，不能满足“失败必须结构化留痕”。

## 7.3 EventStore 具备原型质量，但还不是可恢复权威历史

事件有 id、schemaVersion、sessionId 和原子批量追加，但没有 sequence、run_id/thread_id；查询按 timestamp 排序，重复 event_id 直接报错而非幂等接受；Store 仅内存。因此无法证明进程重启后的 Thread/Run 恢复、断电一致性和客户端补事件。

## 7.4 纵向闭环缺失是当前最主要的产品问题

Core 的状态机、Policy、Broker 与 Context 聚合器没有一个 Runtime 把 Gateway、Workspace、State、Runner、Shell 串联起来。根级 verify 只是依次运行模块测试，不是一次用户任务。缺口与 Win7 无关，应先用 Mock/Replay 闭环验证。

## 7.5 文档证据存在轻微但明确的不一致

本轮实际 pytest 收集并通过 Phase 1 共 20 项；INTEGRATION_01 写 22 项，ROBUSTNESS_AUDIT 写“20 + 2”。该问题不影响 Phase 3–7 的 685 项结果，但表明验收数字需要由机器产出并归档，避免手工累计。

# 8. 验证记录与边界

| 范围 | 命令/入口 | 结果 | 证据边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前整合分支 | `npm run verify` | 通过 | Gateway 199、Workspace 37、State 200、Core 117、Runner 30、Git Adapter 31、Shell 71；合计 685。现代 macOS，非 Win7。 |
| Phase 1 Probe | pytest tests/unit/probe tests/integration/probe | 20 passed | 当前源码实际收集 20；与任务书/审计中的 22 或“20+2”不一致。Python 3.11，非冻结的 3.8/Win7。 |
| Phase 2 独立分支 | scripts/run_agent_tests.py | 81 passed | 从 phase/02-readonly-agent 临时导出运行；只证明冻结只读线，未集成到当前 Node 产品。 |
| 补丁与工作树 | `git diff --check` | 通过 | 仅证明补丁空白格式；当前工作区仍有大量未提交修改。 |
| Win7 / SPIKE / E7 | 未执行 | BLOCKED | 无 Win7 SP1 x64、精确运行时、企业代理/CA、SQLite、Git、GPU、进程树或安装包证据。 |

证据声明  本报告没有把现代 macOS 测试、独立分支测试、Mock 结果或文档状态转换成 Win7 实机通过。任何“Win7 兼容、阶段完成、可生产交付”结论都必须等待精确工件的目标机证据。

# 9. 建议验收路线图

| 门禁 | 目标 | 主要工作 | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate A | 关闭设计型 P0 | 纵向 Mock/Replay Loop、Verification/Evidence、审批重校验、Workspace 强制边界、Git 禁用/路由 | 当前开发机 E2E 全通过 |
| Gate B | 建立可恢复产品骨架 | 持久 Thread/Event、ContextManifest/ToolSpec、最小 App Server 与 Electron 五视图 | 崩溃恢复、断线补事件、取消全链路 |
| Gate C | 完成 Win7 技术判定 | SPIKE_01/02/03/04、E7 企业网络、精确运行时/工件哈希、中文空格路径 | 每项 Go/No-Go 与环境指纹证据 |
| Gate D | 交付闭环 | 安装、启动、升级/回滚、SBOM、秘密管理、Trace/Eval、30~50 固定任务 | Win7 E1/E2/E5/E6/E7 通过 |

# 10. 最终签署建议

| 角色 | 建议结论 | 签署条件 |
| --- | --- | --- |
| 架构评审 | 不通过 | M04/M06/M12 和纵向集成未达到 L2；先关闭 P0。 |
| 开发负责人 | 有条件通过组件基线 | 685 项模块测试成立；不得把模块通过描述为产品完成。 |
| 测试负责人 | 有条件通过开发机回归 | 补 Phase 1 数字一致性、E2E、固定任务集与 Win7 证据。 |
| 安全评审 | 不通过 | Git 执行绕过、Workspace Apply 边界、真实 containment 未关闭。 |

# 附录 A. 主要证据索引

| 证据类别 | 位置 |
| --- | --- |
| 验收标准 | /Users/qlyf/Downloads/codex_agent_architecture_review_standard_v1.0.docx |
| 最高约束 | AGENTS.md；docs/WIN7_CONSTRAINTS.md |
| 当前授权 | docs/tasks/INTEGRATION_01_ROBUSTNESS_HARDENING.md |
| 架构/安全 | docs/ARCHITECTURE.md；docs/SECURITY.md；docs/EVALUATION.md |
| 当前审计 | docs/ROBUSTNESS_AUDIT.md |
| 核心源码 | src/core；src/gateway；src/workspace；src/state；src/runner；src/git-adapter；src/shell |
| 测试 | 各 src/<module>/tests；tests/unit/probe；tests/integration/probe；phase/02-readonly-agent |

报告结束 · 本文档为 2026-07-30 当前工作树的证据化验收快照。